|  | Obszar |  | Element planu |  | Czas realizacji |  | Szczegóły realizowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | zadania |
|  | CYFROWY |  | Widoczny fokus. |  | 31.12.2024 r. | Wykonano |  |
|  |  |  | Dostosowanie sygnalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  | alarmowej dla osób ze |  |  |  |  |
|  |  |  | szczególnymi potrzebami w |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wykonano |
|  |  |  | celu zapewnienia możliwości |  | 31.12.2024 r. |  |  |
|  |  |  | ewakuacji lub ich |  |  |  |  |
|  |  |  | uratowania (wszystkie |  |  |  |  |
|  |  |  | strefy). |  |  |  |  |
|  |  |  | Wdrożenie systemu przywoływania pomocy przez osobę niepełnosprawną. |  |  |  | Wykonano |
|  |  |  |  |  | 31.12.2024 r. |  |  |
| ARCHITEKTONICZNY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana i oznakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  | nawierzchni na parkingu dla |  | 30.06.2022 r. |  | Wykonano |
|  |  |  | osób niepełnosprawnych. |  |  |  |  |
|  |  |  | Opracowanie planu ewakuacji w każdej strefie. |  |  |  | Został opracowany plan ewakuacji. Wydruk i zalaminowanie |
|  |  |  |  |  | 31.12.2025 r. |  | planów oraz montaż na |
|  |  |  |  |  |  |  | terenie całego obiektu. |
|  |  |  | Systemy bezpieczeństwa w |  |  |  |  |
|  |  |  | toaletach i przebieralniach |  | 31.12.2022 r. |  | Wykonano |
|  |  |  | dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  | (przyciski). |  |  |  |  |
|  |  |  | Zapewnienie dostępu do |  |  |  |  |
|  |  |  | Baru Mokrego osobom |  | 31.12.2024 r. |  | Wykonano |
|  |  |  | niepełnosprawnym. |  |  |  |  |
|  |  |  | Szkolenie dla pracowników z |  |  |  |  |
|  |  |  | obsługi osób z |  | koniec 2024 r. |  | Wykonano |
|  |  |  | niepełnosprawnościami. |  |  |  |  |
|  |  |  | Zapewnienie środków |  |  |  |  |
|  |  |  | technicznych do obsługi |  |  |  | Zakup środków |
|  |  |  | osób słabosłyszących (np. |  |  |  |  |
|  | INFORMACYJNO - |  |  |  | 31.12.2025 r. |  | Technicznych. |
|  |  |  | pętla indukcyjna, System |  |  |  |  |
|  | KOMUNIKACYJNY |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FM, system na |  |  |  |  |
|  |  |  | podczerwień). |  |  |  |  |
|  |  |  | Właściwe oznakowanie |  |  |  | Częściowo wykonano. Wyposażenie obiektu w |
|  |  |  | obiektu (infokiosk, tablice). |  | 31.12.2025 r. |  | Infokiosk. |

|  |  |  | Przystosowanie, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Punkt do obsługi osób z | 31.12.2025 r. | wyposażenie i odpowiednie |
|  | niepełnosprawnościami. |  | oznakowanie punktu. |
|  |  |  | Przeszkolono pracowników. |
|  | Dostosowanie aktualnych |  | Wymiana aktualnych |
|  | oznaczeń (np. przy pomocy | 31.12.2025 r. | oznaczeń na |
|  | alfabetu Braille’a). |  | obiekcie. |
|  |  |  | Opracowanie procedur |
|  | Procedury ewakuacyjne dla |  | ewakuacyjnych z |
|  |  |  | uwzględnieniem działa |
|  | osób ze szczególnymi | 31.12.2025 r. |  |
|  |  |  | wdrożonych przez Dział |
|  | potrzebami. |  |  |
|  |  |  | Techniczny i opracowaniu |
| PROCEDURY |  |  | Planu Ewakuacji. |
|  | Procedury postępowania z osobami ze szczególnymi potrzebami w obiekcie | do VI 2025 r. | Opracowanie procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami |
|  | (obsługa klienta ze |  |  |
|  | szczególnymi potrzebami). |  |  |