Łódź, dnia 2 kwietnia 2025 roku

**Aqua Park Łódź Sp. z o.o.**

**al. Unii Lubelskiej 4**

**94-208 Łódź**

 **Do wszystkich Wykonawców**

Dot. postępowania pn. „Budowa nowego przyłącza wodociągowego na terenie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4”

**Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęły pytania Wykonawców. Pytania wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone poniżej.**

1. Z uwagi na przygotowanie się do złożenia oferty w postępowaniu stwierdzono, iż czas oczekiwania na wyposażenie hydroforni wynosi 20 tygodni.

Z uwagi na powyższe prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia realizacji prac w zakresie wyposażania hydroforni o 20 tygodni?

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na wyposażenie hydroforni na zasadach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.